附件1

淮南市毛集实验区普通国省干线G345、S320、S426、X024、毛张公路、

毛集高速出路口路域环境整治问题台账明细表

	序号
	问题位置
	问题描述
	问题分类
	责任单位
	整改时限
	问题图片
	整改后图片

	1
	G345K735米处+100米处淮南界与阜阳界交界处（南侧）
	1.枯树杂草

2.生活垃圾
	园林绿化
	夏集镇
	8月15日
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	2
	淮南界与阜阳界交界处，向东100米处，颍凤教材厂。
	1.门口碎矸石

2.杂草清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image3.jpg]




	

	3
	淮南界与阜阳界交界处，向东200米，围挡拆除
	占道

围挡拆除
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image4.jpg]



	

	4
	G345K735米处路岗加油站向西100米处，（南侧）
	占道

门口有少量占道花卉及生活杂物
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image5.jpg]



	

	5
	G345K735+350米处，水泥厂西200米处，占道小菜园（南侧）
	占道

小菜园
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image6.jpg]




	

	6
	夏集镇路岗社区小学上方（南侧）
	1.占道小菜园

2.杂草影响行人及车辆视线

3.围挡需拆除

4.非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image7.jpg]
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	7
	夏集镇路岗社区小学向东30米处
	非标广告牌
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	8
	夏集镇路岗社区路南（南侧）
	1.水泥块

2.非标广告牌
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image10.jpg]



	

	9
	夏集镇路岗社区路南（南侧）
	1.佳通轮胎

2.淮南顺耕废农机

3.大鹏农机

4.陈正汽修

5.毛子汽修

6.李军收割机配件；

7.银宁轮胎

以上7处属占道经营，废弃轮胎及杂物清理，非标广告牌。
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	10
	夏集镇路岗社区路南向东100米处（北侧）
	1.报废小汽车

2.报废铲车

3.护栏倒塌
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image18.jpg]e
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	11
	夏集镇路岗社区路南向东300米处胡氏全羊馆（南侧）
	1.非标广告牌

2.碎石清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	12
	夏集镇路岗社区向东300米处（北侧）
	固安钢构非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image21.jpg]



	

	13
	夏集镇路岗社区部向东300米处（北侧）
	森顺商贸门口，报废车辆，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	14
	夏集镇夏集社区路南（南侧）
	废旧轮胎清理，梁海宣钢材总经销
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image23.jpg]




	

	15
	夏集镇夏集社区路南（南侧）
	乡村小酒馆非标广告牌，轮胎清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image24.jpg]



	

	16

	夏集镇夏集社区彩虹广场
	公交站台清洗
	其他路域环境
	夏集镇
	8月15日
	[image: image25.jpg]




	

	17
	夏集镇夏集彩虹广场路北（北侧）
	1.云飞电动工具

2.夏集平价超市

3.亮亮水果超市

4.口味王水果超市占道经营
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	18
	夏集镇农贸市场对面路南（南侧）原夏集镇交管站
	报废电动车清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	19
	夏集镇农贸市场对面路南（南侧）
	1.永春五金机占道经营

2.非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
	[image: image31.jpg]



	

	20
	夏集镇夏丽花园西侧
	1.易佳便利店

2.训海五金机电

占道经营，非标广告牌
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	21
	夏集镇夏丽花园东侧中石油加油站东50至300米处（路南）
	1.瑞迟汽车维修保养

2.鹏诚汽车养护中心

3.龙蟠1号

4.车联盟

5.星悦二手车

6.夏集钢构彩钢瓦批发部

7.巨匠汽车钣金

8.星车居

以上8处占道经营，非标广告牌清理及杂物堆放
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	22
	夏集镇朱岗新村路对面阳光大酒店（南侧）
	1.非标广告牌

2.铁丝网拆除
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	23
	夏集镇朱岗新村路南（南侧）
	淮南皖之风环保科技公司，占道经营
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	24

	夏集镇朱岗新区对面路（南侧）
	1.奥磷丹复合肥

2.淮南众诚名车馆

3.麦迪生活运营中心

4.江淮复合肥

5.创新汽车维修

6.快递中心

以上6处围挡。非标广告牌，占道经营清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	8月15日
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	25
	夏集镇朱岗新村对面路南（南侧100米处）
	华昱服装厂，占道经营，非标广告牌
	其他路域环境问题
	夏集镇
	
	[image: image44.jpg]



	

	26
	夏集镇朱岗新区对面路南（南侧路东100米处）
	木材清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
	
	[image: image45.jpg]



	

	27
	夏集镇朱岗新村对面路南（南侧路东200米处）
	1.腾飞二手车

2.通宇吨袋加工点

3.永舜工程占道经营，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
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	28
	夏集镇贡园农产品交易展示中心（南侧）
	非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
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	29
	夏集镇刘楼村路段中石化加油站（南侧）
	非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
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	30
	穆新路与G345交汇处，向西210米处（南侧）
	德新蓝车尿素服务站，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
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	31
	穆新路与G345交汇处，兴隆大酒店（南侧）
	围挡拆除，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	夏集镇
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	32
	毛集镇康庙桥路，JAC，诚信二手车（南侧）
	占道经营，以及非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	33
	毛集镇康庙桥路南侧，中策车空间（南侧）
	占道经营，以及非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
	
	[image: image56.jpg]



	

	34
	毛集镇康庙桥路南侧东侧，中策车空间路西（南侧）。
	砂石清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
	
	[image: image57.jpg]



	

	35
	毛集康庙桥至工业园区西路口（南侧）
	1.利好轮胎

2.蓝州星尿素加注站

3.怀念再生资源回收

4.新柯蓝尿素加注

5.陈星汽修

6.创维户用光伏

7.鑫建厢房租赁批发

8.兄弟饭店

9.创新超市

10.老鑫建钢构有限公司

11.东方汽修

12.老刘补胎店
以上12处属于占道经营，非标广告，杂物堆放
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	36
	毛集交警岗亭西260米处（南侧）
	大刘汽修，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	37
	毛集金三角国际商务会所凤台方向（东侧）
	报废车辆移走，占道
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	38
	毛集金三角至原毛集白天鹅艺术中心（两侧）
	安全防护栏需要重新粉刷
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	39
	毛集镇金三角路东侧凤台方向200米处
	1.雅度轮胎

2.康菊汽配

3.四季通汽修

4.毛子汽修

占道经营
	其他路域环境问题
	毛毛集镇
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	40
	毛集镇金三角路南侧凤台方向，(右侧)
	常州柴油拖拉机直销店，占道经营，门口杂物需要清理
	其他路域环境问题
	毛毛集镇
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	41
	原毛集白天鹅艺术中心上方
	1.明星汽修

2.老表牛肉汤

3.红日汽修

4.万磊钣金钢构销售

占道经营，杂物清理
	其他路域环境问题
	毛毛集镇
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	42
	毛集镇大桥村三岔口
	指路牌，需要重新粉刷
	其他路域环境问题
	毛毛集镇
	
	[image: image75.jpg]



	

	43
	S320K9+700米处至800米处毛集镇大桥村毛集三岔口下方。
	废弃机械占道
	其他路域环境问题
	毛集镇
	8月15日
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	44
	S320K9+700米处至800米处毛集镇大桥村毛集三叉口下方
	建筑垃圾
	其他路域环境问题
	毛集镇
	8月15日
	[image: image77.jpg]



	

	45
	S320K9+700米处至800米处毛集镇大桥村毛集三岔口下方。
	彩板房占道
	其他路域环境问题
	毛集镇
	8月15日
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	46
	S320K4+600米处，毛集镇三拐村四门闸转弯处
	路面有抛洒石子
	其他路域环境问题
	毛集镇
	8月15日
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	47
	S320K4+500米处

毛集镇三拐村四门闸向东100处

	非标广告牌
	其他路域环境问题
	毛集镇
	8月15日
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	48
	S320K3+320米处东风湖农场路与S320交汇处
	指示牌污损
	其他路域环境问题
	毛集镇
	8月15日
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	49
	S320毛集镇井绵种植农场
	1.乡村小院土菜馆

2.绵子蔬菜瓜果交易市场，路北侧简易房，杂物，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
	
	[image: image82.jpg]


[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]



	

	50
	毛集镇何台渡口原平安饭店
	门口，彩板房，塑料围挡，杂物，非标广告牌清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	51
	毛集镇何台渡口办公室门路口
	杂物，非标广告牌清理，杂草树，绿植修剪
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	52
	毛集镇何台渡口办公室路口南侧
	彩板房，移走
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	53
	毛集何台渡口办公室西600米处北侧
	三处彩板房，移走
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	54
	S320与农场路交汇处北侧
	土方需要清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	55
	S320与德上高速下方北侧
	矸石清理，报废小轿车清理
	其他路域环境问题
	毛集镇
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	56
	G345 S320


	全线边坡、路肩绿植清理修剪，护栏清洗。损坏更新
	其他路域环境问题
	穆新路以西由夏集镇负责，穆新路以东由毛集镇负责
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	57
	毛张公路
	全线路肩及护栏需保洁
	其他路域环境问题
	分路段由毛集镇和夏集镇负责
	
	[image: image98.jpg]



	

	58
	毛张公路
	堤坝杂树清理
	其他路域环境问题
	区水务局
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	59
	S345大桥村三岔头至毛集金三角全线
	堤坝杂树清理
	其他路域环境问题
	区水务局
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	60
	S426全路段
	护栏及路肩保洁
	其他路域环境问题
	夏集镇
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	61
	康焦线全路段
	路肩路域保洁， 绿植修剪
	其他路域环境问题
	分别由夏集镇和焦岗湖镇负责
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	62
	毛集高速出路口
	路肩路域保洁，绿植修剪
	其他路域环境问题
	滁新高速阜阳管理处毛集段负责
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附件2

毛集实验区城市主次道路问题排查整改台账

	序号
	问题位置
	问题描述
	问题分类
	责任单位
	整改时限
	问题图片
	整改后图片

	1
	高速引线财富桥
	交通信号线凌乱
	市政
	毛集交警大队
	7月15日前完成
	[image: image104.jpg]



	

	2
	焦岗湖大道与高速引线交叉口
	交通信号线散落
	市政
	毛集交警大队
	7月15日前完成
	[image: image105.jpg]



	

	3
	高速出口处
	移动通信电缆散落
	市政
	毛集移动公司
	7月15日前完成
	[image: image106.jpg]



	

	4
	345国道沿线墙面污渍涂白(7处）
	墙面脏乱污
	市政
	毛集城管局
	已完成
	[image: image107.jpg]
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	5
	高速出口中燃门前
	画面颜色陈旧，布幔破损
	市政
	毛集城管局
	已完成
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	6
	康泰路与焦岗湖大道交叉口
	墙面广告画面破损
	市政
	毛集城管局
	已完成
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	7
	焦岗湖大道康泰家园人行道（24处）
	地砖缺失坑洼 修复
	市政
	毛集城管局
	已完成
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	8
	康泰路水塔周边
	砖面破损修复
	市政
	毛集城管局
	已完成
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	9
	中梁大道游园（19处）
	设施损坏修复
	市政
	毛集城管局
	已完成
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	10
	站前路
	站前路路北：断头路尽头有乱堆
	乱堆物堆料
	毛集城管局
	已完成
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	[image: image120.jpg]




	11
	毛集实验区站前路
	站前路西侧行道树缺株
	园林绿化
	毛集城管局
	已完成
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	12
	毛集实验区高速引线
	东侧杂树、杂草未清理。
	园林绿化
	毛集城管局
	已完成
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	13
	G345毛集实验国道
	G345国道两侧绿化带积土未清理
	园林绿化
	毛集城管局
	已完成
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	14
	惠民路西段
	路边秸秆未清理
	环卫
	毛集城管局
	已完成
	[image: image127.jpg]-06-27
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	15
	站前路西段
	路边杂物未清理
	环卫
	毛集城管局
	已完成
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	16
	惠民中路
	路面底灰未冲洗
	环卫
	毛集城管局
	已完成
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	17
	站前路人行道西段
	路边杂草未清理
	环卫
	毛集城管局
	已完成
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	18
	景区兴湖路
	人行道周边落叶未清理
	环卫科
	毛集城管局
	已完成
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	19
	高速引线
	护坡内落叶秸秆未清理
	环卫科
	毛集城管局
	已完成
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	20
	高速引线
	护坡内杂物未清理
	环卫科
	毛集城管局
	已完成
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	21
	颖凤路
	路口杂物未清理
	环卫科
	毛集城管局
	已完成
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	22
	康泰路
	鲜果优客门前垃圾桶周边垃圾未清理
	环卫科
	毛集城管局
	已完成
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	23
	康泰路
	万家批发部门前暴露垃圾未清理
	环卫科
	毛集城管局
	已完成
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	附件3

毛集实验区国省干线路域环境整治区级领导包保任务表

	序号
	国省县乡道路
	起始点
	包保领导
	责任部门

	
	
	起点
	终点
	
	

	1
	G345
	凤台与毛集交界处
	毛集与颍上交界处
	徐 璞
	区交通局、区市容局

	2
	
	
	
	
	

	3
	S426毛集区段
	新集与夏集交界处
	夏集新大米市场与G345交汇处
	孙 辉
	区环保局、区司法局

	4
	S320毛集区段
	毛集三岔头
	何台渡口
	曹 猛
	区工委宣传部、区工委统战部

	5
	毛张路
	G345毛集金三角
	新集与夏集交汇处
	陈 波
	区水务局、区农发局

	6
	康焦路
	夏集
	曹集村
	王德奖
	区文旅局、焦运公司

	毛集实验区城区主次干道区级领导包保任务表

	序号
	主次干道、区域
	起始点
	包保领导
	责任部门

	
	
	起点
	终点
	
	

	1
	站前路
	站前路与009乡道交叉口
	站前路与张洼路交叉口
	柏发淮
	区人武部、区民政局

	2
	惠民路
	惠民路与兴湖路交叉口
	未来芯城西侧
	
	

	3
	望湖路（学知路）
	望湖路与颍凤路交叉口
	望湖路与站前路交叉口
	
	

	4
	兴湖路
	G345国道与兴湖路交叉口
	兴湖路与环湖路交叉口
	王冠群
	区纪检监察工委、区工委巡察办

	5
	中梁大道
	兴湖路与中梁大道交叉口
	靖湖大道与中梁大道交叉口
	
	

	6
	焦岗湖大道
	焦岗湖大道与兴湖路交叉口
	焦岗湖大道与花家湖大道交叉口
	黄  廷
	区工委组织部、区编办

	7
	康泰路
	康泰路与颍凤路交叉口
	康泰路与站前路交叉口
	
	

	8
	靖湖大道
	靖湖大道与颍凤路交叉口
	靖湖大道与焦岗湖大道交叉口
	王  磊
	区政协工委办公室

	9
	经济开发区
	/
	/
	
	


附件4

普通国省干线路域环境整治进度表

	序号
	国省县乡道路
	起始点
	问题总数（里程）
	整治个数（里程）
	完成比例

	
	
	起点
	终点
	
	
	

	1
	G345毛集镇段
	凤台与毛集交界处
	穆新路与G345交汇处
	
	
	

	2
	G345夏集镇段
	穆新路与G345交汇处
	毛集与颍上交界处
	
	
	

	3
	S426毛集区段
	新集与夏集交界处
	夏集新大米市场与G345交汇处
	
	
	

	4
	S320毛集区段
	毛集三岔头
	何台渡口
	
	
	

	5
	毛张路
	G345毛集金三角
	新集与夏集交汇处
	
	
	

	6
	康焦路
	夏集
	曹集村
	
	
	

	填报单位：                               填报人：                               填报时间：


附件5

普通国省干线路域环境整治日报表

	序号
	国省县乡道路
	起始点
	问题总数（里程）
	整治个数（里程）

	
	
	起点
	终点
	
	

	1
	G345毛集镇段
	凤台与毛集交界处
	穆新路与G345交汇处
	
	

	2
	G345夏集镇段
	穆新路与G345交汇处
	毛集与颍上交界处
	
	

	3
	S426毛集区段
	新集与夏集交界处
	夏集新大米市场与G345交汇处
	
	

	4
	S320毛集区段
	毛集三岔头
	何台渡口
	
	

	5
	毛张路
	G345毛集金三角
	新集与夏集交汇处
	
	

	6
	康焦路
	夏集
	曹集村
	
	

	填报单位：                               填报人：                               填报时间：




